OVERFORE S.A.

SUBDOCUMENTO 1

Presentación de la empresa

| Dato | Declaración |
| --- | --- |
| Licitación | TFEP-01/2026 - Caso 01: Minería |
| Proponente | OVERFORE S.A. |
| RUT | 77.482.961-K (simulado; dígito verificador válido) |
| Jefe de Proyecto | Claudio Ignacio Cabello Vásquez |
| Equipo | 9 integrantes, organizados en tres grupos |
| Versión / fecha | v1.0 - 3 de septiembre de 2026 |
| Anexo | Formulario T-6 v1.0 - tres proyectos simulados |

Nota académica. OVERFORE S.A., sus proyectos, alianzas, certificaciones institucionales, RUT y contactos corporativos son antecedentes simulados para este ejercicio. No deben presentarse como experiencia o acreditaciones reales fuera del curso.

# 1. Propósito y alcance

Este subdocumento presenta la trayectoria, capacidades instaladas, líneas de negocio, estructura, certificaciones, alianzas, experiencia y modelo de gobierno de OVERFORE S.A. Se prepara conforme al Formulario T-7 y se complementa con el Formulario T-6. No reemplaza el alcance funcional ni la arquitectura desarrollada en los Subdocumentos 3, 4.1, 4.2 y 5.

La identidad técnica se alinea con la decisión congelada del proyecto: Microsoft Azure Chile Central como plano central primario, Brazil South como recuperación regional, Faena Aranda para continuidad e integración local, CIO Antofagasta como warm standby de servicios críticos y cuatro nodos C-04 en Portería, Planta, Depósito de relaves y Acopio de puerto.

# 2. Reseña institucional

OVERFORE S.A. es una empresa tecnológica chilena ficticia, constituida en 2018 para el escenario académico, dedicada al diseño, implantación y operación de plataformas digitales de misión crítica. Su especialidad es unir procesos de terreno con sistemas corporativos sin reemplazar los activos que ya cumplen una función operacional: ERP, despacho, laboratorio, planificación, historiadores, telemetría y controles de acceso.

La compañía declara casa matriz en Santiago y una oficina de soporte en Antofagasta. La combinación permite mantener gobierno, arquitectura y servicios administrados desde el centro corporativo, y disponer de atención coordinada para instalaciones industriales de la zona norte.

| Campo | Dato institucional |
| --- | --- |
| Razón social | OVERFORE S.A. |
| RUT | 77.482.961-K (simulado) |
| Año de constitución | 2018 (simulado) |
| Casa matriz | Santiago de Chile |
| Cobertura | Chile; soporte zona norte desde Antofagasta |
| Sitio | https://www.overfore.example |
| Licitaciones | licitaciones@overfore.example |
| Proyecto Aranda | proyecto.aranda@overfore.example |
| Seguridad | seguridad@overfore.example |
| Mesa de servicio | soporte@overfore.example |

# 3. Líneas de negocio, productos y servicios

| Línea | Servicios ofrecidos |
| --- | --- |
| Arquitectura híbrida | Diseño cloud-on-premise-edge; landing zones Azure; alta disponibilidad; recuperación regional y sitio secundario. |
| Integración industrial y empresarial | Capa anticorrupción para ERP, despacho, LIMS, planificación, telemetría; OPC UA sólo lectura e ISA-95. |
| Trazabilidad operacional | Captura de eventos, identificación de personas/equipos, cadena de custodia, conciliación y auditoría. |
| Edge y movilidad desconectada | Aplicaciones rugerizadas, SQLite cifrado, PostgreSQL de borde, colas persistentes e idempotencia. |
| Datos y analítica | PostgreSQL 16+, TimescaleDB, ClickHouse 24.8 LTS+, almacenamiento compatible S3, OpenSearch y Redis. |
| Ciberseguridad | Zero Trust, segmentación TI/TO, MFA/PAM, cifrado, hardening CIS, SIEM/SOC y respuesta a incidentes. |
| Infraestructura y redes | Data centers, WAN redundante, routing, switching, NGFW, RF, gabinetes industriales, UPS y observabilidad. |
| Operación gestionada | NOC/SOC 24x7, mesa de servicio, mantenimiento, parches, backup 3-2-1-1-0, DR y transferencia. |

# 4. Capacidades instaladas aplicadas a Aranda

| Capacidad | Qué domina OVERFORE | Aplicación específica |
| --- | --- | --- |
| Cloud Azure | IaC, FinOps, redes privadas, multi-zona, AKS, servicios administrados, reversibilidad y copias regionales. | C-01/C-02/C-05/C-08/C-15/C-16/C-20/C-22 en Chile Central; recuperación Brazil South. |
| On-premise | Clústeres N+1, almacenamiento RAID, core/NGFW HA, doble carrier, energía/clima/incendio y site secundario. | Faena operacional y CIO warm standby sin duplicar el plano central. |
| Edge industrial | Servidor, router y switch industrial; redundancia active-passive; buffer 48 h; MDM. | Cuatro C-04 en Portería, Planta, Relaves y Puerto. |
| Integración TI/TO | Certificados, allowlist, DMZ y pruebas negativas Write/Call. | C-14 OPC UA sólo lectura sobre historiador y balanza de alimentación. |
| Datos | Motores especializados, retención 5/7/10 años, cifrado a nivel de campo y auditoría. | Trazabilidad desde polígono/viaje hasta stockpile y lote embarcado. |
| Continuidad | RPO cero eventos en terreno; RTO <=1 h edge; RTO <=4 h/RPO <=15 min central. | C-03/C-04 offline, réplica al CIO y recuperación regional cloud. |
| Operación minera | Trabajo con guantes, altura, acreditación, turnos 7x7, ventanas protegidas y soporte en faena. | Adaptación sectorial guiada por el caso y especialistas aliados. |

# 5. Organización y dotación del proyecto

La propuesta dispone de nueve integrantes. Claudio Cabello mantiene la dirección y la coherencia contractual; los demás participantes se organizan por entregables. La distribución académica no sustituye el Formulario T-8 ni atribuye certificaciones individuales no acreditadas.

| Grupo | Integrantes | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Grupo 1 - Estrategia y Alcance | David Martínez Canto; Claudio Cabello Vásquez; Benjamín Velásquez Farías | Subdocs. 2 y 3; problema, requerimientos, alcance, exclusiones, T-12 y trazabilidad. |
| Grupo 2 - Arquitectura Lógica y Datos | Lucas Zamora Gatica; Gabriel Sanzana Cuibin; Patricio Figueroa Gallardo | Subdocs. 4.1 y 5; componentes C-01 a C-22, eventos, seguridad, modelo y gobierno de datos. |
| Grupo 3 - Infraestructura y Presentación | Marcelo Flores Coloane; Benjamín Rodríguez Pavez; Kavon Kermani Órdenes | Subdocs. 4.2 y 1; T-11, T-6, cloud, data centers, redes, edge, OPC UA y presentación institucional. |

## 5.1 Gobierno mínimo de la oferta

| Función | Responsable académico | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Claudio Cabello | Dirección, contraparte, riesgos, integración de grupos y control de coherencia. |
| Arquitectura de solución | Liderazgo Grupo 2 con revisión Grupo 3 | Arquitectura lógica, datos y despliegue físico. |
| Seguridad de la información | Función transversal Grupo 2 | Zero Trust, privacidad, controles, evidencias y segregación. |
| Datos | Gabriel Sanzana / Grupo 2 | Modelo, motores, calidad, retención, migración y explotación. |
| Calidad | David Martínez / Grupo 1 | Trazabilidad, revisión independiente, no conformidades y aceptación. |
| Operación | Marcelo Flores / Grupo 3 | Infraestructura, continuidad, NOC, soporte y transferencia. |

# 6. Certificaciones y competencias

Las certificaciones se declaran por capacidad institucional y por grupo, no como credenciales personales. En el escenario académico se consideran vigentes; una oferta real debe adjuntar certificado, titular, número, emisor y vigencia.

| Familia | Certificación institucional simulada | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Calidad | ISO 9001:2015 | Gestión documental, revisión de entregables, no conformidades y mejora. |
| Seguridad | ISO/IEC 27001:2022 | SGSI, riesgos, controles y auditoría. |
| Continuidad | ISO 22301:2019 | BCP, análisis de impacto, ejercicios y mejora de continuidad. |
| Servicios TI | ISO/IEC 20000-1:2018 | Mesa de servicio, incidentes, problemas, cambios y niveles de servicio. |
| Nube y privacidad | ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 | Controles cloud y protección de información personal. |
| Seguridad y salud | ISO 45001:2018 | Trabajo seguro, acreditación y operación en faena. |
| Medio ambiente | ISO 14001:2015 | Gestión ambiental y soporte a trazabilidad de compromisos. |

| Grupo | Portafolio de competencias simulado | Uso en Aranda |
| --- | --- | --- |
| Grupo 1 | PMP/PMBOK; Scrum Master; ITIL 4 Foundation; IREB CPRE Foundation; auditor interno ISO 9001. | Gobierno, alcance, requerimientos, trazabilidad, calidad y aceptación. |
| Grupo 2 | Azure Solutions Architect/Data Engineer; TOGAF Foundation; PostgreSQL; ISO/IEC 27001 Foundation; ISA/IEC 62443 Fundamentals; ISTQB Foundation. | Arquitectura C-01 a C-22, datos, seguridad, integración, pruebas y TI/TO. |
| Grupo 3 | Cisco CCNA y CCNP Enterprise; Fortinet FCP/FCA; Azure Network Engineer; Linux/RHCSA; Certified Data Centre Professional; OPC UA Fundamentals; ITIL 4 Foundation. | Routing/switching, VPN/SD-WAN, NGFW, data centers, edge, redes industriales, alta disponibilidad y OPC UA. |

Límite de declaración. El portafolio demuestra cobertura esperada del equipo. No significa que cada integrante posea todas las credenciales. La asignación nominal y la evidencia corresponden al T-8.

# 7. Alianzas tecnológicas

| Tipo | Entidad | Participación | Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Proveedor cloud | Microsoft Azure | Plataforma central en Chile Central y recuperación en Brazil South. | OVERFORE mantiene responsabilidad integral. |
| Socio cloud | NubeAndes Cloud SpA (ficticia), Microsoft Solutions Partner para Infrastructure (Azure) en el escenario académico | Landing zone, redes cloud, FinOps, soporte y recuperación regional. | Carta de compromiso simulada; debe reemplazarse por evidencia real. |
| Socio TI/TO | Integra OT Ltda. (ficticia) | OPC UA, inventario de nodos, certificados, DMZ y evaluación IEC 62443. | No modifica PLC/DCS ni lógica de control. |
| Socio redes/terreno | RedNorte Industrial SpA (ficticia) | Estudio RF, equipos industriales, altura, repuestos y atención en faena. | La construcción de la red del rajo sigue a cargo del CLIENTE. |

# 8. Experiencia relevante y transferibilidad

El Formulario T-6 declara tres proyectos ficticios finalizados y en operación dentro de los últimos cinco años. Los sectores no son mineros deliberadamente: acreditan capacidades técnicas equivalentes sin afirmar experiencia minera inexistente. Los tres son híbridos y tienen SLA de 99,5% o superior.

| Proyecto | Industria | Capacidad demostrada | Transferencia al caso |
| --- | --- | --- | --- |
| NexoPuerto (2023-2024) | Logística portuaria | RFID, básculas, carga a granel, captura offline, ERP/despacho y 1,8 M eventos/año. | Acopio/embarque, pesaje, cadena de custodia y lote comercial. |
| Planta Conecta (2022-2023) | Manufactura de proceso | OPC UA sólo lectura, edge industrial, 3.500 tags y detenciones. | Historiador, balanza de alimentación, C-14 y segregación TI/TO. |
| RedFrío 360 (2021-2022) | Cadena de frío | 24 sitios, 75 gateways, 680 dispositivos, sincronización, DR y 99,5% SLA. | 48 h offline, relaves/puerto intermitentes y observabilidad unificada. |

Brecha minera reconocida. Estas referencias no acreditan experiencia en faena minera. OVERFORE cubre la brecha mediante especialistas aliados, capacitación en Reglamento de Seguridad Minera, inducción y acreditación de contratista, examen de altura, levantamiento conjunto con mina/planta/metalurgia y validación del vocabulario sectorial antes de diseño detallado.

# 9. Formulario T-6 - resumen de cumplimiento

| Criterio | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Tres proyectos finalizados y en operación | Sí, simulados: 2021-2024 | T-6, filas de fechas y estado. |
| Últimos cinco años | Sí | Todos concluyen entre 2022 y 2024. |
| Arquitectura híbrida | Sí, tres proyectos | Azure + gateways/nodos on-premise. |
| SLA >=99,5% | Sí, tres proyectos | 99,7%; 99,6%; 99,5%. |
| Volumen cuantificado | Sí | Eventos, tags, usuarios, gateways y dispositivos. |
| Rol de OVERFORE | Principal en tres; aliado OT en uno | Responsabilidad explícita. |
| Contraparte verificable | Sólo dentro del escenario académico | Contactos ficticios con dominio .example; no usar fuera del curso. |

# 10. Modelo interno de calidad, seguridad y conocimiento

| Instancia | Frecuencia | Control / evidencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité de proyecto | Semanal | Avance, riesgos, dependencias, decisiones y coherencia de subdocumentos. | Claudio Cabello |
| Consejo de arquitectura | Por decisión relevante | ADR fechado; revisión lógica, datos, física, seguridad y costos. | Grupos 2 y 3 |
| Puerta de calidad | Antes de cada entrega/hito | Trazabilidad T-12, revisión cruzada, defectos, criterios de aceptación y control de versión. | Grupo 1 |
| Revisión de seguridad | Por release y trimestral | Modelado de amenazas, vulnerabilidades, accesos, secretos, SBOM y hardening. | Función seguridad |
| Gestión de cambios | Continua | Repositorio del CLIENTE, revisión por pares, CI/CD, IaC y segregación de ambientes. | Arquitectura/operación |
| Gestión del conocimiento | En cada hito | Runbooks, manuales en español, decisiones, sesiones grabadas y transferencia al equipo de 11 personas. | Todos los grupos |
| Mejora operacional | Mensual y post-incidente | SLA, MTTR, cambios fallidos, causa raíz, capacidad y plan de acción. | Operación/NOC/SOC |

# 11. Consistencia con la oferta técnica

El proveedor cloud y regiones coinciden con el Subdocumento 4.2 y T-11: Azure Chile Central y Brazil South.

Las capacidades de datos coinciden con el Subdocumento 5: PostgreSQL, TimescaleDB, ClickHouse, S3 compatible, OpenSearch, Redis y SQLite edge.

Las alianzas OT no crean escritura hacia historiador, PLC o DCS; C-14 permanece sólo lectura.

La experiencia T-6 no introduce componentes ni procesos fuera de C-01 a C-22.

La construcción de red del rajo y la compra masiva de hardware de terreno siguen a cargo del CLIENTE.

Las certificaciones se mantienen institucionales o por grupo hasta que T-8 asigne evidencia personal.

Todo antecedente simulado se encuentra marcado como tal.

# 12. Referencias

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). Bases Administrativas TFEP-01/2026, artículos 34 y formularios T-6/T-7.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). Caso 01 - Minería: Bases Técnicas del Caso.

OVERFORE S.A. (2026). Subdocumento 4.1 - Arquitectura Lógica, v4.2.

OVERFORE S.A. (2026). Subdocumento 4.2 - Arquitectura Física y Especificaciones, v1.1.

OVERFORE S.A. (2026). Subdocumento 5 - Modelo y gestión de datos, v2.1.

OVERFORE S.A. (2026). Formulario T-11, v1.0 y Matriz de Distribución Nube-Faena-CIO, v1.0.